上海市口岸服务办公室文件

沪口岸政〔2018〕27号

上海口岸优化营商环境措施落实情况通报

根据《上海口岸优化跨境贸易营商环境若干措施》，市有关单位与口岸查验单位积极落实各项措施。有关情况如下：

一、推进报检报关、通关与物流进口“并联”作业

1、3月下旬完成系统调整，实现报关报检“并联”受理。

2、4月中旬完成系统调整，实现将是否布控查验信息发送前移，对已卸至海关监管场所的进口货物，海关接受申报后将是否查验要求即通知企业。

3、4月23日起，主要船公司和船代实行凭提货单即可办理进口集装箱交接单发放，便利企业办理放箱手续。

4、从4月到5月，集中推动一批申报企业、贸易企业、货代（运输）企业开展“并联”作业。口岸相关单位与企业合作，共同形成《进口集装箱“并联”（48小时）作业参考流程》，并安排专人联系服务企业。

二、进一步便利企业申报和单证办理

5、4月中旬完成系统调整，实现通过单一窗口（包括网页版和报关客户端）推送申报需要的相关港航信息。

6、4月中旬完成系统调整，实现“通关+物流”跟踪查询应用扩充到单一窗口移动版。

7、3月下旬，市商务委实行机电类自动进口许可证审批办理时限压缩到8小时以内。自4月1日起，部分由商务部实施自动进口许可的汽车产品，调整为委托地方实施。

三、推进口岸物流作业无纸化

8、3月中旬，上海港务集团已启动试行集装箱设备交接单无纸化。

欢迎企业与我们联系，参与推广“并联”作业。联系人：

张义鸿（市口岸办浦东办主任，18918887750）

尚俊松（市口岸办洋山办副主任，18918887767）

刘代宇（市口岸办通关处，18918887763）

附件：进口集装箱“并联”（48小时）作业参考流程

上海市口岸服务办公室

2018年4月19日

信息属性：主动公开

送：国家口岸管理办公室，市发展改革委、市商务委、市交通委、市财政局、

上海海关、上海港务集团，有关企业

市口岸办综合处                                          2018年4月19日

（共印20份）

附件：

进口集装箱“并联”（48小时）作业参考流程

| 1、以集装箱整箱（非疏港箱）为例，不包括实施查验、检疫处理的作业流程和时间。贸易企业（货主）提前准备单证。有条件的，尽量提请申报。 2、假设以货物零点抵港为起点。按周一至周五正常工作时间。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原流程 --串联 | 并联流程（按原流程序号，48小时以“货物抵港至提离港区”为区间） |  |  |  |  |
|  | 申报缴税 环节 |  | 物流环节 （申报、贸易、运输企业交接流程） |  | 说明 （改革措施） |
| ①换取《提货单》 | ④ ⑤ 报关 / 缴税 | ② ③ 报检 | 第一天9:00-11:30 |  | 1、申报不需《提货单》。 2、单一窗口推送港航信息。企业不用换单，可以获得申报需要的港航信息。 3、报关报检并联。 4、换单与申报并联。 |
|  |  |  | 【申报企业】①换单；②③④申报。 通知贸易企业支付税款。 （★需要贸易企业提前确定可实际支付税款时间和提货时间，便于通知运输企业提前安排！） |  |  |
| ②检验检疫全申报 ③【法检货物】报检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一天13:30-16:00 |  | 1、是否布控查验信息发送前移。对不查验货物，办理缴税同步安排物流。 2、船公司凭提货单即可办理集装箱交接单。 |
|  |  |  | 【申报企业】与运输企业交接，将《提货单》等寄送转交。 | 【贸易企业】⑤支付税款。 |  |
| ④报关 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第二天9:00-11:30 |  | 考虑贸易企业支付税款时间，延伸到第二天上午。税后即通知申报企业。 |
|  |  |  | 【运输企业】⑥办理《集装箱设备交接单》手续。 | 【贸易企业】⑤支付税款。 |  |
| ⑤缴税 （获得放行/查验通知） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第二天13:30-16:00；18:00-24:00 |  | 1、港口业务受理中心受理时间到20:30。 2、港区可以办理当天夜间提货。 |
|  |  |  | 【运输企业】⑦支付港口付费和预约提货、交送《提货单》；⑧提货。 （已获海关放行，提货前将《提货单》交港口业务受理中心） |  |  |
| ⑥办理《集装箱设备交接单》手续 |  |  |  |  |  |
| ⑦付费和预约提货,办理《提箱凭证》 |  |  |  |  |  |
| ⑧港区提货 |  |  |  |  |  |